## Slide 2: 内容

## Slide 3: 1.1 何为项目 (Project)?

## Slide 4: 1.2 项目特点

## Slide 5: 影响项目成功的因素

## Slide 6: 1.3 软件项目及其特点

## Slide 7: 内容

## Slide 8: 2.1 软件项目的任务

## Slide 9: 软件项目实施方法 – 工程化

## Slide 10: 2.2 软件项目涉及的对象

## Slide 11: 例：软件项目的人员及团队

## Slide 12: 2.3 何为软件项目管理?

## Slide 13: 软件项目管理的对象

## Slide 14: 2.4 软件项目的管理要素

## Slide 15: 2.5 过程管理

## Slide 16: 1. 过程定义

## Slide 17: 例：根据软件项目的特点来定义过程

## Slide 18: 项目案例

## Slide 19: 项目案例

## Slide 20: 项目案例

## Slide 21: 项目案例

## Slide 22: 软件开发项目需要定量数据

## Slide 23: 2. 软件度量

## Slide 24: 产品度量

## Slide 25: 需求模型度量

## Slide 26: 功能点度量基本步骤

## Slide 27: 计算各要素的基本计数

## Slide 28: 应用复杂度加权因子

## Slide 29: 应用技术复杂性因子

## Slide 30: 计算调整后的功能点

## Slide 31: SafeHome用户交互功能数据流图

## Slide 32: 功能点度量实例

## Slide 33: 功能点度量实例

## Slide 34: 小练习

## Slide 35: 设计模型度量

## Slide 36: Card软件设计复杂性度量

## Slide 37: Fenton简单形态度量

## Slide 38: CK度量集

## Slide 39: MOOD度量集

## Slide 40: MOOD度量集

## Slide 41: 源代码度量---Halstead方法

## Slide 42: 例

## Slide 43: 软件质量的度量

## Slide 44: 软件质量的度量

## Slide 45: 软件估算概述

## Slide 46: 软件估算方法

## Slide 47: 规模估算统计方法

## Slide 48: 基于LOC估算的实例(CAD系统)

## Slide 49: 基于FP估算的实例(CAD系统)

## Slide 50: 基于过程的估算

## Slide 51: 基于用例的估算

## Slide 52: 基于用例的估算

## Slide 53: 基于用例点估算的实例

## Slide 54: 调和不同的估算方法

## Slide 55: 静态单变量模型

## Slide 56: 常用模型

## Slide 57: 软件方程

## Slide 59: COCOMO-II模型

## Slide 62: 3. 项目计划

## Slide 63: 软件开发也需要计划

## Slide 64: 什么是软件项目计划?

## Slide 65: 工作量分配

## Slide 66: 描述项目进度计划-甘特图

## Slide 67: 2.6 产品管理

## Slide 68: 1. 软件质量保证

## Slide 69: 软件质量保证

## Slide 70: SQA措施

## Slide 71: 评审

## Slide 72: 技术评审（TR）

## Slide 74: 2. 软件配置管理

## Slide 75: SCM概念

## Slide 76: 基线

## Slide 77: 基线

## Slide 78: 基线

## Slide 79: 配置管理库（SCM Repository）

## Slide 80: 配置管理库内容

## Slide 81: 配置管理过程

## Slide 82: 变更控制

## Slide 83: 决定是否变更的因素

## Slide 84: 团队开发的版本问题

## Slide 85: 团队开发的版本问题

## Slide 86: 团队开发的版本问题

## Slide 87: 团队开发的版本问题

## Slide 88: 团队开发的版本问题

## Slide 89: 团队开发的版本问题

## Slide 90: 版本控制

## Slide 91: 版本控制

## Slide 92: 分支与合并

## Slide 93: 小结